Проект

Обсуждение начато :       02.02.2013

Обсуждение окончено :  13.02.2013

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ___ _____ 2013 года                                  №   __                       х. Мирный

# Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Балко-Грузского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.11 приложения № 1 постановления Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 24.05.2010г. № 42 «О  порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирование и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в Балко-Грузском сельском поселении», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2012 г.г.», утвержденной постановление Администрации Балко-Грузского сельского поселения № 69.2 от 15.07.2010 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 г.г.», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

# Глава Балко-Грузского

сельского поселения                                      И.Г.Дмитриев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Балко-Грузского сельского поселения

от ____ от ____.02.2013 № ___

# I.ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2013 года

| Мероприятия | Показатель результативности | Объем финансирования, тыс.руб. | Степень выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | ед. измерения | план | факт | отклон,% | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| всего |  |  |  |  |  | 101,1 |  |  | 101,1 |  | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 91,5 |  | 90,5 |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Установка дорожных знаков | шт. | 20 | 20 | 0 | 46,1 | - | - | 46,1 | - | 46,1 | - | - | 46,1 | - | 100,0 |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | мероприятия по обслуживанию имущества внутрипоселковых дорог и тротуаров с целью его надлежащего состояния , обеспечивающие безопасность дорожного движения : покос травы на обочинах внутрипоселковых дорог, уборка поваленных деревьев угрожающих дорожному и пешеходному движению; очистка дорог от снега |  |  |  |  | 27,2 | - | 0,0 | 27,2 |  | 17,6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 64,7 (прим. Причины неисполнения - отсутствие заключенных договоров на очистку дорог от снега ) |
| разработка проектов | разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  | 100,00 |

# II.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Балко-Грузского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2012 году первоначально предусматривали, что в сферу повышение безопасности дорожного движения  будет направлено средств бюджета поселения  - 0,0 тыс.рублей.

Фактическая потребность скорректировала направление средств местного бюджета и плановые назначения в сфере повышения безопасности дорожного движения  составили 101,1 тыс.руб. на конец года , из них  фактическое освоение средств составило  91,5 тыс.руб., т.к. в течение года была необходимость в выделении дополнительных средств бюджета поселения на установку дорожных знаков +49,8тыс.руб., на покос травы на обочинах внутрипоселковых дорог и уборку поваленных деревьев угрожающих дорожному и пешеходному движению + 29,5 тыс.руб. (экономия обусловлена необходимостью обеспечения первоочередных платежей на начало следующего финансового года, таких например , как очистка внутрипоселковых дорог от снега) и разработка проекта дорожного движения .

Степень освоения бюджетных  средств составила 90,5процента.

# III. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия программы | 2012 год |
| --- | --- |
|  | План уточненный | факт |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего, в т.ч.: | 101,1 | 91,5 |
| Установка дорожных знаков | 46,1 | 46,1 |
| Мероприятия по обслуживанию имущества внутрипоселковых дорог и тротуаров с целью его надлежащего состояния | 27,2 | 17,6 |
| Разработка проекта организации дорожного движения | 27,8 | 27,8 |
| Итого: | 101,1 | 91,5 |
| Отклонения |  | -9,6 |

# IV. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

# ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего план 2012 | Всего факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого по Программе, бюджетные ассигнования местного бюджета , в том числе: | 101,1 | 91,5 |
| за счет средств местного бюджета | 101,1 | 91,5 |
| за счет средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |

# ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии  оснащенности   внутри  поселковых  автомобильных  дорог  Балко-Грузского сельского поселения   техническими средствами  безопасности  дорожного  движения    по итогам 2012 года

| Наименование населенных пунктов Балко-Грузского сельского поселения | Социально значимые объекты | Протяженность автомобильных дорог (м) | Наличие технических средств (дорожных знаков, искусственных неровностей, разметки) | Потребность в технических средствах (дорожных знаках, искусственных неровностей, разметки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Балко-Грузский | Фельдшерско –акушерский пункт , МОУ БГСОШ № 12, МДОУ «Аленка», Балко-Грузский СДК, Балко-Грузская сельская библиотека, парикмахерская, почта, отделение сбербанка торговые точки | 2 948,6 | Дорожных знаков – 21 шт. Искусственных неровностей – 4 шт. Сигнальных столбиков __0_ шт. Разметки - 0 м2 | Дорожных знаков - . 6 шт. Искусственных неровностей 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 |
| х. Советский | отсутствуют | 0,0 | Дорожных знаков - 2 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 | Дорожных знаков - 6 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 |
| х. Мирный | Врачебная амбулатория , МОУ ЛСОШ № 8, МДОУ «Сказка» № 5, МБУК БГСП «Балко-Грузский СДК», сельская библиотека в х.Мирный, парикмахерская, почта, узел связи, отделение сбербанка торговые точки | 5 490,4 | Дорожных знаков - 50 шт. Искусственных неровностей – 2 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 | Дорожных знаков - 5 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 |
| х. Гайдамачка | торговые точки | 606,0 | Дорожных знаков - 8 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 | Дорожных знаков - 2 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 |
| х. Тавричанка | Тавричанский сельский клуб, сельская библиотека в х.Тавричанка, торговые точки, автозаправочная станция | 1 286,0 | Дорожных знаков - . 0 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 | Дорожных знаков - 4 шт. Искусственных неровностей – 0 шт. Сигнальных столбиков - 0 шт. Разметки - 0 м2 |

# СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков | 2011 – 2012 | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения, оснащенность в полном объеме средствами безопасности дорожного движения | 143,9 | 97,8 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 2011 – 2012 | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения, оснащенность в полном объеме средствами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  | безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление искусственных неровностей | 2010 – 2012 | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения, оснащенность в полном объеме средствами безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 4 | Установка сигнальных столбиков |  | Администрация Балко-Грузского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения, оснащенность в полном объеме средствами безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 5 | Мероприятия по обслуживанию имущества внутрипоселковых дорог и тротуаров с целью его надлежащего состояния, обеспечивающие безопасность дорожного движения | 2011-2012 |  |  | 29,6 | 12,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет -Резервный фонд Администрации Егорлыкского района |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения | 2012 |  |  | 27,8 | 0,0 | 27,8 |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 221,3 | 129,8 | 91,5 | 0,0 | 0,0 |  |

* Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели

# V. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в обеспечении безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах на территории Балко-Грузского сельского поселения | достигнуто |
| --- | --- |
| развитие положительных тенденций в обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с п. 1 ГОСТ Р 20597-93 | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах на территории Балко-Грузского сельского поселения | достигнуто |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах на территории Балко-Грузского сельского поселения | достигнуто |
| повышение тенденции к оснащению техническими средствами безопасности дорожного движения по маршрутам движения к социально значимым объектам | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния объектов дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах на территории Балко-Грузского сельского поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетического состояния объектов дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах на территории Балко-Грузского сельского поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в организации безопасности дорожного движения на территории поселения | достигнуто |